## Slide 1: Rookie Hero Project
미니 요기요 - 1차 스프린트

## Slide 2: 태형 - 1차 스프린트 구현 내용
주문표 내 메뉴 리스트 보기
주문표 내 메뉴 담기
주문표 내 메뉴 삭제
주문표 내 메뉴 개수 수정(up/down)

## Slide 3: 태형 - 개선할 내용
메뉴 개수 up/down api 삭제( 메뉴 개수, 가격, 수량 등을 자바스크립트로 처리 후, 주문함 정보를 업데이트 하는 방식으로 변경 필요)

## Slide 4: 태형 - 다음 스프린트 계획
주문표 관련 API 작성 마무리
주문 페이지 보기 (주문자 정보 + 주문자 추가정보 + 결제정보 +주문함정보)
주문 페이지 정보 입력 후, 주문하기 (‘결제 중’ 단계 까지)
랜덤 메뉴 Pick 페이지 생성, 메뉴 추천 방법 조사 및 결정(사용자 정보 가중치 추천, 추천 알고리즘, 취향정보 활용 단순 필터링 등등)

## Slide 5: 소라
1차 스프린트 구현 내용
  구글로 로그인/ 로그아웃
  my page 보기( user 정보& 자신의 취향에 대한 정보)
  my page 수정( 개인 정보 수정(전화번호, 주소) & 취향 정보 변경 가능)
개선할 내용
  my page 수정 - user phone field 수정 및 유효성 검사에 대한 부분 수정(예외처리 미완료)
다음 스프린트 계획
  요기요 gift 쿠폰
    쿠폰 관련 모델 생성
    요기요 gift 쿠폰 발급
    요기요 gift 쿠폰 발송

## Slide 6: 명훈
1차 스프린트 구현 내용
  카테고리, 레스토랑, 메뉴 관련 모델 생성
  요청에 따른 카테고리, 레스토랑, 메뉴 페이지 rendering
  요청 시 데이터를 응답하는 API 생성
  응답받은 데이터를 HTML 페이지에 출력

## Slide 7: 명훈
개선할 내용
  메뉴에 대한 테스트 코드 작성
  메뉴 상세 페이지에서 error 발생 시 404 응답
  화면 rendering 시 초기 데이터 정렬은 View에서 처리
  코드 깔끔하게 수정

## Slide 8: 명훈
다음 스프린트 계획
  작은 단위의 Ticket을 생성해서 PR 자주 하기
  5월 2주차 :
    앞 슬라이드에 있는 개선 사항을 코드에 반영하기
    화면 상단에 사용자 지역과 텍스트 카테고리 추가
    레스토랑 정렬(최소 주문 금액순, 배달 시간순)
    API 요청 시 뷰에서 데이터 정렬 후 응답
  5월 3주차 :
    효율적인 ORM 작성하기 (select_related, prefetch_related 등 사용)
    NalCyo 어떻게 구현할 지 고민
      테스트코드, API, 뷰, 날씨 API 사용 등